# Reprise de la branche apijc dans la ligne 2.x

Document de travail pour la discussion avec Jean-Charles Passieux. État au 16 septembre 2026, branche develop à 90e54b1.

## 1. Pourquoi la branche n’a pas pu être fusionnée

apijc contient un seul commit (94675f8, 7 septembre 2026), qui touche 27 fichiers (23 nouveaux, 4 modifiés) pour environ 18 000 lignes ajoutées.

Sa base commune avec develop est 78ce687 : c’est-à-dire l’ancien main, ligne 1.x, schéma 2024.7.1. La refonte 2.x (schéma 2026.9.8) s’est faite en parallèle sur develop. Les deux lignes ont divergé le 3 avril 2026.

Fusionner la branche aurait donc réintroduit l’ancien schéma et l’ancienne architecture. Elle a été traitée comme un cahier des charges, pas comme du code à intégrer.

Le travail est préservé par le tag apijc-snapshot, poussé sur le dépôt. Il pointe sur 94675f8 indépendamment de la branche : celle-ci peut être supprimée sans rien perdre.

## 2. Objectifs du cahier des charges — état d’intégration

### 2.1 Demandes explicites (section « Beta-test de R3XA_API > évolutions »)

| Demande | État | Où |
| --- | --- | --- |
| Classe par type, validable / printable / save / load indépendamment du fichier R3XA | ✅ Intégré | R3XAItem (chemin dict) et r3xa_api.models.* (chemin typé) |
| Méthode pour lister les attributs optionnels | ✅ Intégré, et élargi | optional_fields(), required_fields(), missing_fields(), field_descriptions() |
| Corriger le time_reference de dataset_file | ✅ Intégré | $ref: types/unit dans le schéma 2026.9.8 |
| Installation simplifiée pip install r3xa | ⏳ Non traité | Assigné à Manu dans le compte-rendu |

### 2.2 Le bloc de réalisations décrit dans le compte-rendu

Ce que la branche apportait, et ce qu’il en est aujourd’hui :

| Fonctionnalité de apijc | État | Comment |
| --- | --- | --- |
| Génération des classes depuis schema.json | ✅ Équivalent | datamodel-code-generator (outil standard) remplace codegen_*.py (~4 400 lignes maison) |
| Classe parente + classes spécialisées | ✅ Équivalent | R3XAModel + 21 classes générées |
| Tous les attributs du schéma, initialisés à None | ✅ |  |
| id optionnel, généré par _random_id() | ✅ | R3XAModel.__init__ |
| init imposant les requis, to_dict(), validate(), save(), load(), print(), from_dict() | ✅ | Les 6 méthodes présentes sur les modèles et sur R3XAItem |
| Compatibilité registry | ✅ | Registry, RegistryItem |
| Documentation auto dans la docstring de classe | ✅ Restauré | commit 9c472d1 — 21/21 classes |
| Documentation par attribut : type, description, REQUIRED | ✅ Restauré | idem, + valeurs autorisées pour les énumérations |
| print() affichant tous les attributs, même à None | ✅ |  |
| Requis marqués par * | ✅ |  |
| R3XA.UNIT affichés 1392 px | ✅ Restauré | commit 9c472d1 |
| Listes d’unités [1392 px, 1040 px] | ✅ Restauré | idem |

### 2.3 Points relevés à la relecture du 16 septembre

| Constat | Vérifié | Traité |
| --- | --- | --- |
| « Le print() au niveau document a été ajouté » | ✅ | 83b2414 |
| « Le plot matplotlib est reparti sur d’autres couleurs » | ✅ Exact | dd879e9 — palette en option |
| « Je ne trouve pas les classes data_sources / data_sets » | ✅ Exact | cd2a21e — elles n’étaient exposées que sous r3xa_api.models.* |
| « add_camera_source fait des dictionnaires, pas des objets » | ✅ Exact | f4c2b26 — R3XAItem |
| « J’avais ajouté __str__ / __repr__ pour print(my_file) » | ✅ Exact | cd2a21e |

## 3. Détail des six commits de reprise

| Commit | Objet |
| --- | --- |
| 9c472d1 | Formatage lisible de print() + docstrings générées depuis le schéma |
| 83b2414 | R3XAFile.summary() / print() / plot() |
| cd2a21e | Classes exportées au premier niveau + print(document) et print(item) |
| dd879e9 | Palette document sur les trois moteurs de graphe |
| f4c2b26 | R3XAItem : les add_* renvoient des objets |
| 90e54b1 | Documentation, CHANGELOG, scripts d’exemple, artefact de registre |

Tous validés par la CI sur Python 3.9 à 3.13.

### 3.1 Le point central : R3XAItem

Contrainte. R3XAFile doit fonctionner sans pydantic, qui est un extra optionnel (pip install r3xa-api[typed]). Il n’était donc pas possible d’y renvoyer des modèles typés.

Solution. L’ergonomie a été placée sur le dictionnaire lui-même. R3XAItem est un vrai sous-type de dict : item["title"], isinstance(item, dict), json.dumps(item), {**item} et l’égalité avec un dict simple se comportent exactement comme avant.

Preuve de non-régression : les 167 tests existants sont passés sans la moindre retouche.

mon_specimen = my_file.add_specimen_setting(
    title="Openhole sample",
    description="Glass-epoxy specimen",
    sizes=[unit(title="width", value=30.0, unit="mm", scale=1.0)],
)
mon_specimen.print()

settings/specimen
* id: apcfundcawahublaxxlipnoi
* kind: settings/specimen
* title: Openhole sample
  description: Glass-epoxy specimen
  cad: None
  sizes: [30 mm]
  patterning_technique: None
  patterning_feature_size: None

my_file.settings est une liste de ces objets. add_* renvoie l’élément stocké : le modifier met à jour le document.

### 3.2 La palette

Ses couleurs : settings #c4894f (ocre), data_sources #bf0040 (carmin), data_sets #038181 (sarcelle). Ajoutées en option, pour ne pas restyler les artefacts déjà commités :

f.plot("graphe", palette="document")                        # graphviz, SVG
f.plot("graphe", backend="pyvis",      palette="document")  # HTML interactif
f.plot("graphe", backend="matplotlib", palette="document")  # PNG

Une adaptation à valider. Ses boîtes étaient des aplats pleins avec texte blanc. La couleur du texte n’est pas pilotable uniformément par les trois moteurs — le backend networkx n’honore que shape, penwidth, color et fillcolor. Du texte noir sur #bf0040 serait illisible. Sa teinte a donc été placée sur la bordure, avec un fond en version claire, ce qui est la convention que suit déjà la palette par défaut. Les formes sont inchangées.

Rendus disponibles pour juger sur pièce, sur le document Qi Hu : examples/artifacts/graph_qi_document.svg, graph_qi_document_nx.png, graph_qi_document_pyvis.html.

## 4. Ce qui n’a pas été repris, et pourquoi

| Élément | Décision | Motif |
| --- | --- | --- |
| codegen_datasets/datasources/settings.py (~4 400 l.) | Remplacé | datamodel-code-generator fait la même chose, sans dette de maintenance |
| new_dataset/new_datasource/new_setting.py (~4 600 l.) | Remplacés | Ce sont les fichiers générés par les précédents |
| schemaplot.py (850 l.) | En attente de ton avis | Moteur générique de diagramme en blocs matplotlib. La 2.x couvre le même besoin avec trois moteurs (graphviz, pyvis, networkx). Faut-il porter ton rendu, ou les trois moteurs suffisent-ils ? |
| schemaplot2.py (528 l.) + r3xa_flowchart.png | En attente | Script isolé à la racine, hors du paquet, redéfinissant sa propre classe Case. Brouillon jetable ? |
| 4 notebooks basic_jcp_*.ipynb | En attente | Tous en 2024.7.1. À porter ? Ils ont la valeur pédagogique la plus durable. |
| essai-torsion.py, essai-stereorig.py, essai_tous_types.py | En attente | Idem. essai-torsion semble le plus complet. |
| devices/*.json (2 fiches matériel) | Suggestion | Leur place est dans R3XA_REGISTRY, qui est fait pour ça |
| save/*.json (5 documents) | Suggestion : abandon | Sorties régénérables. Vérifié : 0 sur 3 valident sous le schéma actuel. |

## 5. Deux différences qui casseront tes scripts existants

### 5.1 Noms de classes — 15 sur 18 ont changé

Règle : *Settings → *Setting (singulier), *DataSource → *Source.

| apijc | 2.x |
| --- | --- |
| GenericSettings | GenericSetting |
| TestingMachineSettings | TestingMachineSetting |
| SpecimenSettings | SpecimenSetting |
| StereorigSettings | StereorigSetting |
| GenericDataSource | GenericSource |
| CameraDataSource | CameraSource |
| InfraredDataSource | InfraredSource |
| TomographDataSource | TomographSource |
| LoadCellDataSource | LoadCellSource |
| StrainGaugeDataSource | StrainGaugeSource |
| PointTemperatureDataSource | PointTemperatureSource |
| DicMeasurementDataSource | DicMeasurementSource |
| MechanicalAnalysisDataSource | MechanicalAnalysisSource |
| IdentificationDataSource | IdentificationSource |
| StrainComputationDataSource | StrainComputationSource |
| GenericDataSet, ListDataSet, FileDataSet | inchangés |

### 5.2 Les arguments positionnels ne passent plus

essai_tous_types.py écrit r3xa.CameraDataSource('', 1, '', '', '', ''). Pydantic impose les mots-clés : R3XAModel.__init__() takes 1 positional argument but 3 were given.

Question ouverte. Faut-il ajouter des alias (CameraDataSource = CameraSource) ? Argument contre : même avec les alias, tes scripts ne tourneraient pas, puisqu’ils passent leurs arguments en positionnel. On paierait deux noms permanents pour la même classe sans résoudre le problème. Un tableau de correspondance et un sed semblent préférables — mais c’est à discuter.

## 6. Questions de schéma encore ouvertes

Elles sont cassantes. Tant qu’on est en 2.0.0rc1, les trancher est gratuit ; après la 2.0.0 finale, chacune coûte une version majeure. C’est le point le plus urgent de cette liste.

### 6.1 authors — recommandation : adopter ta proposition

Tu proposais un tableau d’objets {nom, affiliation, orcid}. La 2.x a livré un tableau de chaînes avec author_orcids en parallèle. Ta proposition est techniquement meilleure, et c’est démontrable :

L’invariant « un ORCID par auteur » n’est pas exprimable en JSON Schema. Il est donc codé à la main, en Python, dans validate.py:73. Conséquence mesurée : un document avec 3 auteurs et 1 ORCID est accepté par le schéma seul — c’est-à-dire par ajv dans un navigateur, par la couche MATLAB (qui ne mentionne nulle part orcid), ou par tout labo validant schema.json avec son propre outil.

La description du champ le dit elle-même : « ORCIDs parallel to authors; use null when an author has no ORCID ». Il faut bourrer de null pour tenir l’alignement.

Avec un tableau d’objets, l’invariant devient structurel : impossible à violer, dans n’importe quel langage, sans code de validation ad hoc. En prime, l’affiliation devient exprimable — la forme actuelle ne peut pas la porter.

### 6.2 data_sources → produced_by, associated_data_sources → equipped_with

Recommandation : ne pas faire. La 2.x a déjà renommé ces champs en parent_data_sources et attached_data_sources (0 occurrence des anciens noms). Un second renommage ferait migrer deux fois tous les documents et le registre dans le même cycle de version, pour un gain de vocabulaire. À la différence de authors, il n’y a pas ici de défaut technique à corriger.

### 6.3 Points déjà réglés — à retirer de ta liste

- Format de la date : le schéma impose déjà un motif YYYY-MM-DD, plus un contrôle de date calendaire réelle dans validate.py.

- anyOf → oneOf : avec additionalProperties: false, une seule branche peut correspondre ; le résultat de validation est identique. C’est un gain de lisibilité des messages d’erreur, pas une correction de justesse.

- data_range → notation tableur : fait, sous la forme col / rows.

- listdataset.data → values : fait.

- Homogénéisation des requis, path / data : fait.

### 6.4 Restent à arbitrer

- file_type → mime_type : coché comme fait dans le compte-rendu du 31 août, mais implémenté nulle part — ni en 2.x, ni dans apijc (0 occurrence de mime_type des deux côtés). À abandonner ou à faire ?

- Préfixes ou motifs d’identifiants (stg-, src-, set-) contre les collisions entre espaces de noms plats.

- Flag données brutes / données d’analyse.

- LSA avec fullfieldmeasurement ou non.

- Maillage de l’éprouvette : settings/specimen ou GenericDataSet ?

- Un GenericDataSet peut-il exister sans source ?

## 7. Ce qui est plus riche en 2.x qu’en apijc

Pour équilibrer le tableau :

- 20 helpers guidés (add_camera_source, add_specimen_setting, …) sur R3XAFile — que ta branche avait justement supprimés de core.py.

- Trois moteurs de graphe (graphviz, pyvis interactif, networkx/matplotlib) contre un seul.

- Registry / RegistryItem, et le dépôt R3XA_REGISTRY avec sa propre CI de validation.

- Introspection au-delà de la demande : optional_fields(), required_fields(), missing_fields(), field_descriptions().

- Un stub de typage core.pyi généré, pour les complétions d’IDE.

- Une CI qui vérifie que le schéma embarqué ne dérive pas de R3XA_SPEC, et que models.py reste synchronisé avec le schéma.

## 8. Décisions attendues de ta part

- authors : adopte-t-on ta proposition {nom, affiliation, orcid} ? (à trancher avant la 2.0.0 finale)

- file_type → mime_type : abandon ou implémentation ?

- Palette : l’adaptation bordure colorée / fond clair te convient-elle, ou tiens-tu aux aplats pleins avec texte blanc ?

- schemaplot : porter ton rendu, ou les trois moteurs suffisent-ils ?

- Tes fichiers de travail : lesquels porter ? (notebooks, essai-torsion, les autres)

- Alias de classes : oui malgré l’argument ci-dessus, ou tableau de correspondance ?

- __repr__ des items : actuellement la forme compacte de pydantic, pour qu’une liste reste lisible. Le veux-tu formaté comme __str__ ?

- Les points de schéma restants (6.4).